CP/0052/2026

15 de enero de 2026

AVANZA NL EN ESPACIOS VERDES Y MÁS AIRE LIMPIO

- 70 por ciento de avance de reforestación en la Explanada de los Héroes, con más de 150 árboles nativos dan vida al centro de la ciudad.

- Con 280 árboles bajo la Línea 1 del Metro en Avenida Juárez, Guadalupe recupera un corredor verde y transitable.

Monterrey, Nuevo León.- La Secretaría de Medio Ambiente del Estado avanza de manera contundente en su meta de reverdecer el área metropolitana, materializando el proyecto Bosques Ciudadanos en puntos clave de la ciudad. Dos de estas acciones ya transforman el paisaje urbano y mejoran la calidad de vida: la reforestación y revitalización de la Explanada de los Héroes y la forestación bajo la Línea 1 del Metro en Avenida Juárez, Guadalupe.

Explanada de los Héroes: un bosque en el centro histórico

El Secretario de Medio Ambiente Raúl Lozano Caballero, detalló que se han plantado más de 150 árboles en la Explanada y sus alrededores como el puente al Museo de Historia Mexicana y el triángulo entre las calles Doctor Coss y Zuazua. Este esfuerzo amplía significativamente el objetivo inicial de 64 ejemplares anunciado en noviembre pasado.

Los árboles plantados son exclusivamente especies nativas de la región, seleccionadas por su adaptabilidad y contribución al ecosistema local: sabinos, encinos robles, encinos verdes, anacahuitas, ébanos y huizaches. Muchos de ellos, como los sabinos, han comenzado ya a florecer, demostrando su rápida adaptación.

Este proyecto busca eliminar la “isla de calor” que representaba la plancha de concreto, reverdecer el corazón de la ciudad y crear un espacio público habitable, no solo de paso. Se mantendrá la vocación cívica y ceremonial de la plaza, permitiendo la realización de eventos tradicionales como los desfiles.

La siguiente fase de plantación,  se concentrará en las instalaciones complementarias: sistema de riego automatizado, iluminación especializada, sonido ambiental y adecuaciones eléctricas y de datos. La conclusión total del proyecto está programada para el mes de marzo de 2026.

“Estamos devolviendo a la ciudadanía un espacio emblemático, más fresco, más verde y más vivo. Extendimos la reforestación a zonas aledañas para transformar el corazón de la ciudad en un espacio donde se pueda convivir, descansar y disfrutar de la naturaleza.” destacó concluyó Lozano Caballero.

Línea 1 del metro en Guadalupe: 280 árboles para una ciudad más verde

En paralelo, el programa Bosques Ciudadanos ha transformado el espacio bajo la Línea 1 del Metro en Avenida Juárez, Guadalupe, con la plantación de 280 árboles que han convertido una zona de tránsito en un corredor verde, fresco y revitalizado.

Esta intervención de restauración urbana aporta servicios ecosistémicos clave: mejora la calidad del aire, embellece la ciudad, provee espacios de sombra y convierte zonas grises en áreas verdes funcionales.

Con estas acciones, la Secretaría de Medio Ambiente reafirma su compromiso con la sostenibilidad urbana y la creación de infraestructura verde que mejore la calidad de vida en Nuevo León. Cada árbol plantado es un paso hacia una ciudad más habitable, resiliente y en armonía con su entorno.