CP/0607/2025

9 de mayo de 2025

DAN AUTORIDADES CELERIDAD A OBRA CIVIL DE LA LÍNEA 6 DEL METRO PARA LIBERAR VIALIDADES

- Supervisan avances significativos en frentes de trabajo; registran 10 por ciento de avance global.

- Constructoras trabajan en seis frentes simultáneos, coordinadas con autoridades municipales para liberar interferencias y habilitar carriles.

- La obra se ejecuta con prefabricados y cimentación profunda, integrando mano de obra local y estándares internacionales de calidad.

Apodaca, Nuevo León.- Con el objetivo de liberar tramos viales clave y dar celeridad a los trabajos de construcción de la Línea 6 del Metro, autoridades estatales y municipales supervisaron este viernes el progreso de la obra en el municipio de Apodaca.

Francisco Ibargüengoytia Borrego, Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana (SMPU), encabezó la visita junto al alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo y representantes de las empresas constructoras involucradas en el proyecto.

“Estamos desarrollando un proceso constructivo a base de cimentación profunda, a través de pilas, dados de conexión en cimentación con las propias columnas, para recibir capiteles y posteriormente las trabes de rodadura por donde circulará el monorriel”, explicó Ibargüengoytia Borrego.

La extensión de la Línea 6, que abarca 8 kilómetros desde la cabecera municipal de Apodaca hasta la estación Aeropuerto, ya presenta un avance global del 10 por ciento.

De este total, 25 por ciento corresponde a trabajos de cimentación, 15 a columnas, y 8 por ciento a capiteles. Actualmente, se trabaja activamente en 5 kilómetros con la participación de tres empresas en seis frentes distintos.

Durante el recorrido, se constató el colado de una columna frente al punto de supervisión, el cimbrado de capiteles y el habilitado de acero, mientras que más adelante, en las zonas cercanas a Arco Vial y Hércules, se ejecutan trabajos similares en columnas y estructuras elevadas.

“Estamos avanzando de manera paralela en todos los elementos del proceso constructivo, lo que nos permitirá liberar tramos de vialidad que han sido afectados por las obras”, subrayó el Subsecretario.

Las autoridades estatales agradecieron el respaldo del Gobierno Municipal y la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que ha facilitado la liberación de terrenos y obras inducidas.

En próximos días, se iniciarán trabajos en la estación cercana a la cabecera municipal, con la intención de mantener un ritmo acelerado de ejecución.

Entre los asistentes a la supervisión de las obras también estuvieron presentes el diputado local, Armando Víctor Gutiérrez y el diputado federal, Andrés Cantú.

Dan autoridades celeridad a obra civil de la Línea 6 del Metro para liberar vialidades