CP/0562/2025

1 de mayo de 2025

SUPERVISA GOBERNADOR COLOCACIÓN DE ARMADO DE CAPITEL, Y SEMBRADO DE COLUMNAS EN L6

- La Línea 6 impulsará favorablemente la manera de moverse de los turistas que visitarán la ciudad durante el Mundial de Futbol 2026.

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- El El Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda supervisó las obras de construcción de la Línea 6 del Metro en el tramo Miguel Alemán en el sector de La Fe.

Acompañado del Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal y del director de Metrorrey, Abraham Vargas, el Mandatario estatal constató la colocación de armado de capitel, y armado y sembrado de columnas de la Línea 6.

Las obras de construcción de las líneas 4 y 6 del Metro registran un avance global del 34.31 por ciento.

La puesta en marcha de estas dos líneas garantizará un transporte público moderno, de calidad, eficiente y sustentable, orientado a tener una red más amplia del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME) para la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).

La Línea 6 impulsará favorablemente la manera de moverse de los turistas que visitarán la ciudad durante el Mundial de Futbol 2026.

El Gobierno del estado a través de la Secretaría de Movilidad intensifica la fuerza de trabajos de acuerdo a sus líneas de tiempo dentro de una planeación estratégica en los distintos frentes constructivos.

Asistieron al evento el Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad, José Francisco Ibargüengoytia; el diputado local de MC Armando Víctor Gutiérrez y funcionarios de la constructora Mota-Engil.