CP/1411/2025

16 de octubre de 2025

SUPERVISAN AVANCE DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL INFANTIL

- En tiempo y forma avanzan los trabajos, los cuales se encuentran en etapa de cimentación.

- Aseguran autoridades que dejarán una mejor infraestructura en salud.

Guadalupe, Nuevo León.- El Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú supervisaron las obras del nuevo Hospital Infantil.

En compañía de la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla,  el mandatario estatal y su esposa supervisaron los trabajos los cuales se encuentran en etapa de cimentación.

"Este hospital va a ser el mejor de todo México, hospital infantil y estamos muy contentos porque hoy estamos colando subsuelo y a partir de hoy se va a empezar a ver ya la estructura, va a estar enfrente de Capullos, enfrente de la Procuraduría Infantil, en lo que hemos llamado el Distrito Infantil", aseguró el Mandatario estatal.

"Serán 309 camas y va a tener especialidades que no tienen otros hospitales infantiles, 31 especialidades para nuestros niños de Capullos".

Marroquín Escamilla detalló que la obra consta de cuatro edificios distribuidos de la siguiente manera: Edificio 1, Hospitalización y Consulta Externa; Edificio 2, Dietología; Edificio 3, Medicina Física y Rehabilitación, Anatomía Patológica, Servicios Generales y Almacén; en el Edificio 4 se ubican las Casas de Maquinas.

"En total se tienen que colocar 142 pilotes, de los cuales se han colado 112 y ahorita se va a colar el 113", expresó la funcionaria estatal.

A la fecha se han colocado las plataformas de los 4 edificios; se ha realizado la habilitación y colado de los trabes de cimentación y en el edificio 3 se ha realizado el habilitado de acero de refuerzo para la zapata corrida.

García Sepúlveda destacó que esta es una gran obra, de gran beneficio para la comunidad y será entregada en tiempo y forma.

La obra se desarrolla en un terreno de 6.65 hectáreas y consta de una construcción de más de 32,500 metros cuadrados.

La misma albergará al nuevo Hospital Infantil el cual brindará atención especializada a la población infantil con una capacidad de 309 camas.